# Республика Бурятия

# Хоринский район

# Администрация муниципального образования

# сельское поселение

# «Хоринское»

671410, с. Хоринск,                                                                                                         тел. /факс 8 (30148) 23735

ул. Гражданская, д.6,                                                                                                                                       22-6-48

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№  30                                                                                                          от «01» октября 2012 г.

«О благоустройстве и проведении

экологического месячника

чистоты на территории МО СП «Хоринское»»

В соответствии с п. 19 ст. 14 Федерального Закона №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ:

- Провести с 15 сентября по 15 октября 2012 г. месячник чистоты и благоустройства с экологическими субботниками на территории МО СП «Хоринское»

- Юридическим и физическим лицам, не зависимо от форм собственности (государственные и муниципальные учреждения, ООО, ОАО, ИП, и т.д.), провести уборку и вывоз мусора путем заключения договора с ООО «РЭУ» (вывоз мусора производится с места его сбора) либо самостоятельно, с заключением договора на утилизацию мусора с МБУ Хоринский ДЭУ.

- Для оперативного руководства двухмесячника образовать рабочую комиссию в составе:

- Бабуев С.Г. – глава администрации МО СП «Хоринское» - председатель комиссии

- Унтанов Б.С. – зам. Руководителя администрации МО СП «Хоринское» - зам. председателя комиссии

- Павлов Ф.А. – ведущий специалист администрации МО СП «Хоринское» - секретарь комиссии

Члены комиссии:

- Воронов К.А.   – староста п. Майла

- Батуев Б.Б.        – староста у. Анинск

- Разгуляев А.С.  – директор ООО «РЭУ» (по согласованию)

- Жамбалов Б.Б.  – начальник территориального отдела Роспотребнадзора по РБ в Хоринском районе (по согласованию)

- Филимонов Н.И. – консультант отдела государственного экологического геологического водного контроля и надзора (по согласованию)

- Утвердить график проведения мероприятий по благоустройству и чистоты на территории МО СП «Хоринское» (согласно приложению №1).

- Обнародовать настоящее распоряжение на информационных стендах.

- Контроль за данным распоряжением оставляю за собой.

Глава администрации муниципального образования

сельское поселение   «Хоринское»                                                                            С.Г. Бабуев

Исп. Павлов Ф.А.

тел. 22-6-48

Приложение № 1

к Распоряжению №30

от 01 октября 2012г.

Глава МО СП «Хоринское»

Бабуев С.Г.

Утверждаю _____________

Мероприятия

по благоустройству и проведение экологического месячника чистоты на

территории МО СП «Хоринское» с 15.09.2012г. по 15.10.2012 года.

| № п/п | Мероприятия | сроки | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение объёма работ по месячнику с выездом на место. | До 04.10.2012г. | Рабочая комиссия |
| 2 | Совещание с руководителями учреждений, организаций и индивидуальными предпринимателями по уточнению объёмов работ по проведению месячника. | До 05.10.2012г. | Бабуев С.Г. |
| 3 | Проведение субботников. | 05-15 октября 2012г. | Аппарат администрации |
| 4 | Ремонт палисадников и заборов. | До 15.10.2012г. | ООО «РЭУ» |
| 5 | Градировка улиц. | Октябрь, ноябрь 2012г. | ООО «РЭУ» |
| 6 | Подведение итогов месячника. | до 15.10.2012г. | Рабочая комиссия |